Załącznik nr 5

HARMONOGRAM

RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

| Lp. | Zakres prac | Termin wykonania | % wynagrodzenia umownego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | FAZA I : - ogłoszenie , zawiadomienie obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Studium „ - wykonanie opracowania ekofizjograficznego, - zebranie i analiza materiałów planistycznych - inwentaryzacja urbanistyczna, - analiza wniosków do Studium , które wpłynęły po ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania i rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu, - opracowanie uwarunkowań rozwoju Gminy, - opracowanie projektu „Studium „ - przedłożenie „ Studium „ do zaopiniowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, - po uzyskaniu opinii GKUA rekomendującej „Studium „ do opiniowania - przekazanie projektu do opiniowania -przekazanie projektu „Studium „ do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art.11 pkt. 6-8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - uwzględnienie w projekcie wyników opiniowania i uzgadniania |  | 70 % |  |
| II | FAZA II - ogłoszenie o wyłożeniu projektu „Studium „ do publicznego wglądu, - przeprowadzenie dyskusji publicznej - rozpatrzenie wniesionych uwag, - przeprowadzenie ponawianych czynności w związku z uwzględnieniem wniesionych uwag, - przedłożenie Radzie Gminy projektu „Studium „ do uchwalenia wraz z wykazem nie uwzględnionych uwag | 31 grudzień 2009 r. | 15 % |  |
| III | FAZA III - ostateczne przekazanie „Studium” po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności opracowania z prawem. |  | 15 % |  |
|  |  |  | 100% |  |

ZAMAWIAJĄCY:    						WYKONAWCA: