Załącznik nr 1 – wzór umowy Umowa nr GK. 342 –3/..../2009 zawarta w dniu .......................... r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, pomiędzy: Gminą Brodnica reprezentowaną przez: Wójta Gminy Brodnica – Edwarda Łukaszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym” a ....................................................................................................................................................... reprezentowanym przez: właściciela firmy – ....................................................................................................................... zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą” o następującej treści: § 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: “Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorczenica 41.” § 2 Termin rozpoczęcia robót w ciągu pięciu dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, a zakończenie robót w ciągu 60 dni od dnia przekazania placu budowy. § 3 Zakres robót do wykonania obejmuje budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gorczenicy 41. § 4 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami. § 5 1. Za roboty objęte umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości................... zł (słownie: ................................................................................................................................. ). 2. Wynagrodzenie obejmuje obowiązującą stawkę podatku VAT. 3. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu końcowego odbioru robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. § 6 1.Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach: a) z tytułu nie dotrzymania umownego terminu wykonania zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki; - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy – za każdy następny dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia określonego wg & 5 ust.1. 2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. § 7 1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. 2.Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynność odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia, o której mowa w ust. 1. 3.Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru. § 8 1.Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 3.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, w szczególności wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminem ich usunięcia. 4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; b) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy. 5.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może: a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 6.Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości robót. § 9 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ................ zł (słownie: ..............................................). 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 lit. ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi; - 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania zadania będzie przechowywane do czasu zakończenia przedmiotu umowy, 70% kwoty zabezpieczenia tj ................... zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania, tj. ........................... zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 5.Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć § 10 Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane roboty objęte Umową. § 11 1.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 2.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie trzech lat od dnia odbioru przedmiotu umowy. 3.W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę reklamacji. 4.W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad: a) uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy; b) nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać usunięcia wad. 5.Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 6.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. § 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 13 Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą po rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego. § 14 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 15 Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egz., po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. Oferta wykonawcy. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarządzenie Nr …../2009

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 24 lipca  2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art.21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

Powołać komisję przetargową w składzie:

    - Tomasz Goźliński – Przewodniczący,

    - Janusz Kiliński – zastępca Przewodniczącego,

    - Paweł Szczechowski – członek

    - Sławomir Komorowski  – członek,

w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania p.n.: „Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorczenica 41”.

§ 2

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Postępowanie przetargu prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w terminie wyznaczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica przy ul. Zamkowej 13A.

§ 5

Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z dniem podpisania umowy z oferentem.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  Nr  1 do

Zarządzenia Nr …./2009

z dnia 24 lipca 2009 r.

Regulamin

pracy Komisji Przetargowej powołanej do badania i oceny oferty oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Gorczenicy 41”.

§ 1

- Komisja działa na podstawie Zarządzenia Nr …./2009 z dnia 24 lipca 2009 r. Wójta Gminy Brodnica.

- Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

- Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji, zaś w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 2

1.Zadania komisji:

- komisja zapoznaje się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- komisja dokonuje publicznego otwarcia ofert i sporządza odpowiedni protokół,

- dokonuje oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz bada i ocenia oferty,

- komisja przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

- w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta , który wygrał przetarg, wskazuje najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- komisja kończy swoją działalność po podpisaniu umowy

§ 3

- Postępowanie z ofertami:

1)   komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 20.08.2009 r. o godz. 10:05,

2)   komisja odeśle nie otwarte oferty  oferentom, którzy  wycofali  swoje  oferty  w   sposób

zgodny  z  ustaleniami  istotnych   warunków  zamówienia  lub  złożyli  swoje oferty  po

terminie,

3)   przed otwarciem każdej oferty Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan

zabezpieczenia oferty,

4)  po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący ogłosi:

a) nazwę i siedzibę oferenta,

b) datę i godzinę otrzymania oferty,

c) informacje dotyczące ceny.

5)  następnie Przewodniczący ogłosi nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za

nieważne,

6)  z  powyższych czynności sporządzony zostanie załącznik do protokołu.

§ 4

- W trakcie procedury oceny ofert Komisja określi czy każda z ofert:

1)  spełnia kryteria i zasady określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

2)  dokona sprawdzenia ofert pod kątem oczywistych omyłek,

3)  przedłoży korekty oczywistych omyłek do akceptacji oferenta.

- Komisja dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

cena oferty – 100 %.

- Komisja przedłoży do zatwierdzenia kierownikowi jednostki zamawiającej kompletny i podpisany protokół postępowania.

§ 5

- Ogłaszanie wyniku przetargu:

1) komisja jest upoważniona do przygotowania treści ogłoszenia o wynikach do publikacji

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- Gmina Brodnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. “Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Gorczenicy 41”.

- Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. z późn. zm.).

- SIWZ zamieszczona została na stronie www.brodnica.ug.gov.pl

- Przedmiotem zamówienia jest budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Gorczenicy 41. Szczegółowy zakres zadania określa SIWZ oraz załączniki 1 – 40 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia – do 20 sierpnia 2009 r.

- Przystępując do niniejszego postepowania każdy Wykonawca powinien dostarczyć jako część swojej oferty wpłatę wadium w wysokości 1.000 PLN. Wadium płatne jest w formach określonych w SIWZ.

- Kryterium wyboru oferty: 100% cena. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Liczna punktów będzie obliczana wg wzoru KC=CN/COBx100, gdzie KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy, CN – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, COB –  cena zaoferowana w badanej ofercie.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. z późn. zm.). Dokonywanie oceny spełniania przedmiotowych warunków zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w SIWZ.

- Ostateczny termin składania ofert: 20.08.2009 r. o godz.  10:00 w Urzędzie Gminy Brodnica, pok. 201.

- Termin zwiazania ofertą – 30 dni.

Zatwierdzam .....................

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Brodnica dnia ..... ............. 2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń UG Brodnica dnia .......................... 2009 r.

# Text boxes

### WÓJT GMINY BRODNICA

87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A

tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640

sekretariat@brodnica.ug.gov.pl