Oznaczenie postępowania: UE. 341- 8/4/2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zamawiający: Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87 – 300 Brodnica.

- Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 euro.

- Przedmiotem zamówienia jest „Odnowa połączona z modernizacją podworskiego parku wiejskiego w Opalenicy na Zieloną Szkołę Gminy Brodnica”.

Zakres robót:

-   urządzenie ścieżek spacerowych,

  - pogłębienie stawu wraz z odbudową rowu,

  - urządzenie placu zabaw,

  - urządzenie boiska sportowego,

  - urządzenie miejsca odpoczynku i spotkań (ognisko, ławki, tablice informacyjne).

- Termin wykonania zamówienia:  do 31 sierpnia 2007r.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (oświadczenie),

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (oświadczenie),

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie),

d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie).

- Oferent dołącza do swojej oferty:

a)  oświadczenia wymienione w pkt 5 SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) oświadczenie o akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Uczestnicy postępowania przetargowego mogą porozumiewać się z zamawiającym osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Beata Fijołek-Nowińska, tel. 0564950150, fax. 0564950430, e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

- Uczestnik przetargu powinien dostarczyć jako część swojej oferty wpłatę wadium w wysokości 1500,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

a) pieniądzu (Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Brodnicy 961 61010 1600 66383 02000 0004),

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Kompletna oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie oznakowana napisem „Odnowa połączona z modernizacją podworskiego parku wiejskiego na Zieloną Szkołę Gminy Brodnica w Opalenicy". Ofertę należy przygotować na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego.

- Ostateczny termin składania ofert: 30.04.2007r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brodnica, pok. 201. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2007r. w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A , pok. 409 o godz. 10:00

- Obliczenie ceny należy przeprowadzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.

- Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

- Przed wygaśnięciem okresu ważności oferty Strona Zamawiająca zawiadomi wybranego Uczestnika Przetargu w formie pisemnej, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Wybrany Uczestnik Przetargu przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – stanowiące 5% wartości umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie miało inną formę niż wpłata gotówkowa, należy je wnieść w dwóch częściach (30% i 70% z 5% wartości umownej brutto).

- Załącznik nr 1 – wzór umowy

- Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Sporządziła: Beata Fijołek-Nowińska

Umowa nr UE. 342 – 8/1/2007

zawarta w dniu ................ r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 euro, pomiędzy:

Gminą Brodnica reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Brodnica – Edwarda Łukaszewskiego,  przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

..............................................................................................................................................................., reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Odnowa połączona z modernizacją podworskiego parku wiejskiego na Zieloną Szkołę Gminy Brodnica w Opalenicy” działka nr 49/17  w miejscowości Opalenica.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót w ciągu trzech dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,  zakończenie robót do dnia 31 sierpnia 2007 r.

§ 3

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w dokumentacji technicznej i obejmuje:

- urządzenie ścieżek spacerowych,

- pogłębienie stawu wraz z odbudową rowu,

- urządzenie placu zabaw,

- urządzenie boiska sportowego,

- urządzenie miejsca odpoczynku i spotkań (ognisko, ławki, tablice informacyjne).

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy  wraz z kompletem dokumentacji technicznej oraz wymaganymi uzgodnieniami.

§ 5

- Za roboty objęte umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości ............. zł (słownie: ........................................................) po wykonaniu całości zadania potwierdzonego protokołem odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Wynagrodzenie obejmuje obowiązującą stawkę podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania:

I rata po wykonaniu części zadania na kwotę 20.000,00zł. potwierdzonego protokołem odbioru, płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,

II rata po wykonaniu części zadania na kwotę 20.000,00zł potwierdzonego protokołem odbioru, płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

III rata po wykonaniu całości zadania potwierdzonego protokołem odbioru, płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione w razie wystąpienia zmian i odstępstw od projektu, które nie mogły być przewidziane na etapie projektowania za zgodą inwestora.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr .......................................................................

§ 6

- Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

a) z tytułu nie dotrzymania umownego terminu wykonania zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego wg § 5 ust.1;

c) z tytułu odstąpienia od umowy strony zapłacą karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego wg § 5 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynność odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia, o której mowa w ust. 1.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 8

- Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, w szczególności wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę .................... zł (słownie: ...................................................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zadania będzie przechowywane do czasu zakończenia przedmiotu umowy, 70% kwoty zabezpieczenia tj .................. zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania, tj. ................... zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane roboty objęte Umową.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie trzech lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę reklamacji.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad:

a) uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy;

b) nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać usunięcia wad.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egz., po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                     Wykonawca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Brodnica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60.000,00 Euro na  wykonanie zadania pn:

„Odnowa połączona z modernizacją podworskiego parku wiejskiego na Zieloną Szkołę Gminy Brodnica w Opalenicy”

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nr projektu: SPO/2.3/090/2005.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

- w siedzibie Zamawiającego ul. Zamkowa 13A, 87 – 300 Brodnica, pok. 201,

- na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Termin Wykonania zamówienia – zgodny ze SIWZ do 31 sierpnia 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Uczestnik przetargu powinien dostarczyć jako część swojej oferty wpłatę wadium w wysokości 1500.00 zł.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin składania ofert – 30.04.2007r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, pok 201.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert: 30.04.2007 r. godz. 10:00, pok. 409 w Urzędzie Gminy Brodnica.

Wójt Gminy

Edward Łukaszewski

Brodnica dn. 20.04.2007r.