Załącznik nr 2

(Wzór umowy)

UMOWA NR PPOŚI.342-6/2009

zawarta w dniu ………........…..2009 roku, pomiędzy

Gminą Brodnica   z siedzibą:

ul. Zamkowa 13 A,  87-300 Brodnica

reprezentowaną przez:

Edwarda Łukaszewskiego – Wójta Gminy Brodnica,

przy kontrasygnacie Witolda Jastrzębskiego – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej Zamawiającym,

a:

…...........................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację czynności w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

2. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową w skład, której wchodzi projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez:

Biuro Projektowe

ARMAGEDDON

ul. Kmieca 10A, 61-654 Poznań

§ 2

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestycyjnego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania, o którym mowa w § 1.

- W imieniu Wykonawcy działać będą:

…................................................., uprawnienia..................................................

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi:

- Rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i odbioru robót budowlanych przez Inwestora wraz z okresem gwarancji.

- Planowany czas realizacji inwestycji: od …..........07.2009r. do 30.09.2009r.

- W okresie gwarancji będą wykonywane półroczne przeglądy zrealizowanego obiektu z obowiązkowym uczestnictwem inspektora nadzoru.

§ 4

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

2. Szczególnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i

ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o

realizację inwestycji,

b) dokonywania sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień,

c) nadzorowania prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo – wykonawcza,

c) sprawdzania poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie

obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między Wykonawcą, a Zamawiającym,

d) współpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót,

e) kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z

obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,

f) kontrolowania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i

obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,

g) rozstrzygania - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku

wykonywania robót,

h) sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

i) sprawdzania i odbioru wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikowych,

j) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń,

k) kompletowania dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

l) potwierdzania gotowości do odbioru robót lub obiektu,

ł) uczestniczenia w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

m) uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

n) sprawdzania przygotowanych przez wykonawcę rozliczeń kosztów realizacji inwestycji,

o) dojazdu i pobytu na placu budowy dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, w okresie gwarancji minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy,

p) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez  Zamawiającego harmonogramu robót,

r) informowania Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Wykonawcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

3. W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac objętych umową.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na

Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości: .........................zł brutto (słownie:............), w tym ..........zł podatku VAT, za okres realizacji zadania tj. od podpisania umowy do zakończenia robót przez Wykonawcę i odbioru końcowego inwestycji przez inwestora.

2. Faktura nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.

3. Faktura płatna będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 7

1. Strony umowy ustalają kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych i za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt.1.

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych i za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt.1.

c) za odstąpienie od pobytu na budowie kara wynosi za każdy dzień 0,4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt.1.

2. Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na potrącenie  w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, c niniejszej umowy poprzez naliczenie kary umownej. Jednocześnie Wykonawca oświadcza , że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania  przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, zawiadamiając o tym stronę drugą z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§ 10

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie regulował Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego zakresu czynności

określonych niniejszą umową.

§ 13

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA